ANÁLISE DE RISCOS

Projeto: Sistema de vendas de tênis -  Nômades

Equipe: Adrian Clarck, Fernando Cardoso dos Santos, Paula Sbrissa Gianotto, Pedro Henrique Pinheiro da Silva

Data: 13/04/2026

| ID | RISCO | PROBABILIDADE | IMPACTO | PRIORIDADE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Gerenciamento de tempo | Média | Alto | Alta |
| R02 | Falta de organização | Média | Alto | Alta |
| R03 | Saída de um membro | Baixa | Média | Média |
| R04 | Retrabalho | Média | Alto | Alta |

R01: Gerenciamento de tempo

Qual o risco e qual os efeitos que pode causar?

O tempo não ser suficiente, ocasionando no atraso da entrega ou uma entrega mal feita.

O que fazer para minimizar os efeitos se o risco ocorrer?

Utilizar ferramentas como o Trello para manter toda a equipe organizada e atualizada.

Quais ações preventivas podem ser tomadas?

Manter todos os membros atualizados sobre o desenvolvimento do projeto.

R02: Falta de organização

Qual o risco e quais efeitos pode causar?

A desorganização das tarefas, informações e responsabilidades pode gerar retrabalho, perda de prazos, falhas na comunicação entre a equipe e baixa qualidade na entrega final

O que fazer para minimizar os efeitos se o risco ocorrer?

Reorganizar as atividades definindo prioridades, redistribuir tarefas de forma clara entre os membros da equipe e centralizar as informações em ferramentas de gestão (como Trello, Notion ou outros).

Quais ações preventivas podem ser tomadas?

Estabelecer um planejamento claro desde o início do projeto, definir papéis e responsabilidades, padronizar a comunicação da equipe e utilizar ferramentas de organização para acompanhar o progresso das atividades.

R03: Saída de um membro da equipe

Qual o risco e qual os efeitos que pode causar?

Um membro da equipe se retirar do projeto por questões pessoais

O que fazer para minimizar os efeitos se o risco ocorrer?

Manter a equipe ciente de qualquer emergência, como por exemplo risco de repetir de ano.

Quais ações preventivas podem ser tomadas?

Se planejar para manter notas adequadas e evitar faltas.

Definir responsáveis secundários para cada tarefa, documentar bem as atividades do projeto e promover compartilhamento de conhecimento entre os membros da equipe.

R04: Retrabalho

Qual o risco e quais efeitos pode causar?

Atraso na entrega do projeto devido aos erros, comunicação falha ou processos mal definidos, causando insatisfação do cliente.

O que fazer para minimizar os efeitos se o risco ocorrer?

Organizar a comunicação da equipe, se comunicar com o cliente e atualizar continuamente todos os membros ligados ao projeto.

Corrigir erros identificados como prioridade e tentar recuperar o cronograma.

Quais ações preventivas podem ser tomadas?

Para evitar o retrabalho a organização da equipe e uma comunicação direta com o cliente é essencial.

Definir processos claros, alinhar requisitos com as necessidades, realizar revisões rotineiras e testes antes das entregas, além de manter uma comunicação eficiente entre os membros da equipe.