# Mensurando Custo do Projeto

1. Listem todas as funcionalidades do sistema e quebrem cada uma em tarefas técnicas (tela, lógica e banco de dados)

Módulo usuário
Tela:

Formulário de cadastros - 3h

Validação de campos -1h

Tela de login - 4h

Lógica:

Validação de dados - 1h

Criptografia - 3h

Controle de permissões - 3h

atualização de usuários - 1h

Criação do usuário -1h

Modificação do usuário - 1h

listagem do usuário - 1h

Banco de Dados:
Tabelas - 2h

Campos: id, nome, email, telefone, senha, cargo, nível_acesso - 3h

Registros de Entradas e Saídas

Tela:

Tela de movimentação de estoque - 3h

Formulário (produto, quantidade, tipo: entrada/saída) - 1h

Criação de tabelas para gerenciamento de estoques e produtos - 2h

Lógica:

Atualização automática do estoque - 2h

Validação do estoque (não permitir negativo) - 1h

Registro de data e usuário que fez a movimentação - 3h

Atualizações de cadastro de funcionários - 2h

Atualizações de tabelas - 2h

Banco de Dados:
Tabela ‘movimentações’ - 1h

Módulo Produtos

Tela:

Formulário completo de produto - 1h

Listagem de produtos - 1h

Lógica:

Validação de dados - 2h

Controle de produtos duplicados - 3h

Regra de validade opcional - 1h

Cadastro de produtos - 1h

Modificação de produtos - 1h

Postagem de produtos - 1h

Listagem de produtos - 1h

Banco de Dados:
Tabela ‘produtos’ - 1h

Custo: 53h x 55 fixo = 3.135 + 15% = R$3.605,25